AULA 21 Planeamento do projeto final Transformar uma ideia em produto construível

| Momento do projeto | Objetivo da aula | Biblioteca/ferramenta |
| --- | --- | --- |
| Início do GestorWeb | Definir problema, utilizadores, funcionalidades e ordem de construção. | Documento de requisitos + diagrama |

# Por que esta aula existe?

Projetos falham quando começam pelo código sem saber para quem são. Nesta aula decidimos o que o GestorWeb resolve e o que fica para depois.

| Problema | → | Utilizador | → | Funcionalidade | → | Model | → | Página | → | Tarefa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

O que vais ver na aplicação Um mapa claro do produto, não ainda uma nova tela.

# Conceitos principais

MVP.

Histórias de utilizador.

Prioridade.

Entidades e relações.

Critérios de aceitação.

# Passo a passo

Escolher um pequeno negócio exemplo.

Escrever três perfis de utilizador.

Definir cinco funcionalidades essenciais.

Desenhar entidades.

Separar MVP de ideias futuras.

Criar backlog das próximas aulas.

# Exemplo guiado

Executa e altera este exemplo depois de o compreender.

Como gestor, quero registar uma venda para saber o que foi vendido e consultar o total no dashboard. Critérios: - produto obrigatório - quantidade positiva - total calculado no servidor história de utilizador

# Escolha simples da ferramenta

| Prioridade | Exemplo |
| --- | --- |
| MVP | Produtos, clientes, vendas, login. |
| Depois | PDF, notificações, gráficos. |
| Futuro | Multiempresa, mobile, integrações. |

# Exercícios e desafio

Escrever o problema do GestorWeb.

Criar backlog.

Desenhar models em papel.

Definir critérios para uma funcionalidade.

Desafio: explicar o projeto em dois minutos.

Desafio da aplicação Escolhe uma funcionalidade e recusa conscientemente duas outras para manter o MVP terminável.

# Checklist da aula

| Verificação | Concluído |
| --- | --- |
| Defini utilizadores. | ☐ |
| Defini problema. | ☐ |
| Separei MVP. | ☐ |
| Desenhei relações. | ☐ |
| Criei backlog. | ☐ |
| Consigo explicar o projeto. | ☐ |

## O que acontece depois?

Na próxima aula implementamos o backend do MVP por fatias pequenas.